会员单位基建管理创新及经验做法

（2022年1—4月）

南京鼓楼医院

1.制定管理目标，按序开展工作。在施工前确定项目管理目标，如安全目标、工期目标、质量目标等，按照目标及既定的时间轴推动工程进度。

2.保障现场安全，文明开展施工。施工过程中，为有效抑制扬尘，设置雾炮除尘设备、车辆冲洗设备和围挡喷淋。加装大气及噪音监控显示屏。高层采用悬挑架，多层采用落地架。设置安全通道，在安全通道两侧布设安全宣传图片，外架立面满挂密目安全网，设置楼层/楼层临边防护、施工电梯楼层接料平台临边防护、洞口防护、基坑边防护以及脚手架密闭。

3.加强事前控制，强化质量管理。质量控制以事前控制(预防)为主。以现行规范标准、设计图纸等为依据，对工程施工全过程实施质量控制。以质量预控为重点，人员、机械、材料、方法、环境等因素进行全面的质量控制，监督质量保证体系落实到位。采用必要的检査、测量和试验手段，严格执行有关材料试验制度和设备检验制度，不使用不合格的建筑材料、构配件和设备，本工序质量不合格或未验收，不得进行下一道工序。按施工规范要求对施工过程进行检査，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。对工程的关键工序和重点部位施工过程进行跟踪检査。严格执行现场见证取样和送检制度。对不称职的人员及不合格劳务队及时进行调整。

南京市第一医院

1.完善基建工作制度化管理。确定医院基建工程、维修改造工程目标管理，规范操作行为，保证项目工程质量、现场安全、有效控制建设工期、合理确定工程造价，维护单位合法权益，提高经济效益。根据国家相关法律法规，依据市卫健委《南京市卫生系统基建管理制度》（2014年10月），结合医院建设管理工作实际情况，制定了工程项目立项管理、工程招投标管理、工程合同管理、工程质量管理、工程验收管理、工程安全管理、工程项目负责人管理、工程重大事项集体决策、工程重大事项报告等一系列管理制度。同时在集中建设管理（代建制管理）等新型建设管理模式下，探索与之相适应的基建工作方法。

2.完善基建管理团队建设。细化基建工作人员岗位职责，管理人员划分为施工技术与现场质量安全施工管理、工程造价管理、工程材料管理、工程档案资料与外勤管理等，对基建办公室工作人员的工作进行了具体的分工安排，保证责任到人，分工协作。同时根据《南京市第一医院党委落实党风廉政建设责任制实施方案（试行）》的通知要求，以及年度考核评分标准要求，结合基建办公室工作的具体特点，制定基建办公室党风廉政建设促进落实措施，签订科室个人廉政责任书，党风廉政建设责任制落实到科室每一个工作人员。

3.重新定位部门职能，实行目标管理，严格把控关键节点。第一个关键节点是工程项目方案设计及施工图设计的审核，确定临床使用部门合理需求是否在设计中得到充分反映，避免在施工图设计完成付诸施工后，出现缺失差漏，形成无休止的调整变更。第二个关键节点是工程项目招标清单的审核，分工种进行审核，找出不合理和遗漏之处；同时要求跟踪审计对清单造价进行审查，根据市场价进行评估，确定最高限价。第三个节点是施工过程中出现变更调整施工内容和隐蔽工程施工内容，作为业主参与现场核验确认；工程施工内容完成后，督促代建及时组织由业主、代建、监理、施工单位和跟踪审计单位五方验收，确保准确性和时效性。

4.细化工程建设目标，做好工程合约管理。在与集中建设管理（代建制管理）单位签订合同中，明确细节化管理目标，明白表述院方对工程项目建设的愿景和诉求。以利于在实施建设过程中，监督集中建设管理（代建制管理）单位履行合同约定的管理责任，通过细化工程项目建设目标，约束合同管理单位完成工作任务。

南京市第二医院

1.做好疫情防控，统筹项目管理。严格执行南京市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部企业专项组建筑工地专班《关于近期建筑工地疫情防控要点的提示》各项要求，落实疫情防控各项工作。同时成立项目现场专班，统筹协调项目按照时序节点全力推进项目进度；现场组织推进会，优化施工方案，全力推进施工进度；梳理设备进场计划，加快招采进度；保证资金及时足额支付。

2.加强现场管理，确保工程推进。施工过程中，加强相关科室沟通，设计单位、施工单位配合，确保设计更加全面合理，从多个角度对设计图纸整体评估，分析各种可行性，保证其更加完善。代建督促总包单位严格遵守项目施工规范条例进行作业，同时对项目施工质量实施动态监管，坚持以相关标准作为各项工作开展的依据。

3.加强安全生产，定期安全教育。合理妥善放置施工现场的建筑材料，坚持分类存放的原则，并做好材料防火、防潮等措施。定期进行安全文明施工教育，增强施工人员的安全文明意识，规范其施工行为，严禁出现烟火或者高空抛物等现象，最大限度的降低施工安全风险系数。

南京市妇幼保健院

1.创建绿色三星建筑，环保健康持续发展。选用满足绿色产品评价标准中有害物质限量要求的装饰装修材料；设置PM2.5、PM10、CO2浓度的空气质量检测系统；定期对各类用水水质进行检测；设置宽度不少于1.25M的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于100M等等，充分体现院领导对广大职工的关爱。

2.巧妙设置病房，实现功能转化。病区设置以妇产科病区为主，妇科、产科病区均采用标准化病房设置，功能可以互相转换，后期运营当中可随时根据病人住院情况灵活调整病区设置，适应公众需求，降低运营成本。在传染病病房设计中，坚持平战结合。将病房楼一楼设置符合规范的发热门诊和隔离病房，平时可作为普通病房使用，当有疫情发生时，可转为隔离病房，对传染病病人集中收治。

3.加强人文关怀，照护患者生活。巧妙地将晾晒区隐藏在幕墙之后，阳光和通风都有保证，外立面的整体形象也不受影响。通过多轮深化设计，调整构件形状和尺寸，病人不用探出身子便可完成晾晒，内部设有易于清洁更换的防坠网，可以有效避免高空坠物及垃圾的收集。

4.优化室内设计，打造美丽医院。医院室内设计以舒适、人文和未来为主线，采用莫兰迪色彩法则，大量使用装配式设计。门诊大厅中央服务台的设计，将DNA双螺旋的结构融入其间，通过天地相连的双曲面结构创意，来展现曲线的流畅和柔美。服务台和HIS系统对接的一体化平台，做到信息流动，病人不动。首次将 3D全息成像显示屏应用在医疗空间，中庭等候区设置三组生机盎然绿色花坛。妇产科护士站及走

道设计，采用流美的帆船造型，将儿科门厅等候区设计成大型游轮造型，蕴含了妇幼对每一个孩子人生一帆风顺的美好

祝愿。儿童护士站及走道设计，采用动物托举天花的创意，儿童保健候诊区设计，将空间立柱装饰成顶天立地的蘑菇造型，将可爱的瓢虫点缀其间，营造出一片奇幻的景象，让空间充满童趣。

5.以BIM技术为抓手，保障使用需求高优先级。实施阶段以BIM为抓手，充分体现使用需求优先，保证交付品质。

南京市儿童医院

1.加快项目推进，完善立项手续。南京市儿童医院河西二期项目，为确保列入2022年市政府投资计划A类新开工建设项目，完成年度建设目标任务，医院敦促代建单位尽快组建项目管理机构，形成合力，狠抓落实，借鉴市妇幼丁家庄项目模式积极推进河西院区二期项目各项工作高效开展。

2.推进项目进程，力争年底交付。广州路院区地下车库建设项目，改造包括4号感染康复楼拆除（拆除面积6087平方米），并在原址新建地下三层停车场（建筑面积7800平方米，200个车位），2号门诊楼大厅改扩建（扩建面积600平方米），部分旧建筑的内部装修改造与外立面出新以及院区综合环境整治，原有建筑高度保持不变。同时，在广州路西门增加地下车库出入口，形成车辆东进西出循环，缓解广州路交通压力。目前，现场完成了病房楼装修、门诊楼内外装修。新建地下室的结构主体建设已完成至负二层，预计5月底完成结构封顶，6月下旬完成主体验收，8月底完成内装及覆土，9月底完成绿化，10月底施工全部完成，年底完成竣工验收及移交。

南京市中医院

1.因地制宜，分区改造。针对医院发热门诊改造，因场地受限，发热门诊不能停，把施工现场，划分为A、B、C三个区域，先A、B区域改造，C区域工作；A、B区域投入使用，再改造C区，目前已具备验收条件，等待验收。

2.加强领导，落实责任。成立了以书记、院长为组长，党办、院办、纪委、审计、财务、基建、总务、设备、信息等部门领导为成员的基建工作领导小组，负责各部门之间的指挥、协调和把关，并明确各部门的工作职责。

3.部门协调，齐抓共管。在基建工作领导小组指导下，基建科充分发挥牵头、协调作用，各组员也充分发挥职能作用，在施工图纸设计、地勘、项目招投标、质量监管、资金使用等方面，认真履职，监督到位。到现场进行工程的督查，形成了齐抓共管的工作氛围，确保了工程建设的有序推进。

4.强化监管，确保质量。为确保工程质量监管到位，医院聘请跟踪审计对整个工程的全程监督管理。基建科安排轮流值班人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管。同时，积极深入施工场地，重点抓好工程质量和进度，做好协调服务等相关工作。

5.执行制度，规范程序。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照基建工程管理办法、工程项目管理办法等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，院方、施工方、跟踪审计每周召开一次工程例会，书面上报工程进度进展情况、未来一周要完成的工作及需要协调的事项等，确保工程保质保量完工。

南京市口腔医院

着力开展数字化工程中心改造工程。改造面积330平方米，改造资金44.5万元，主要改造范围包括：涂料墙面拆除，石膏板吊顶拆除，新建铝扣板吊顶、新增玻璃隔断、出新水性釉面漆及开关照明等工程，改造完成后更加明确功能分区，新增会议室也更利于对外交流展示。

南京市中西医结合医院

1.收集居民意见，做好投诉维稳解释工作。完善专科病房楼的规划设计方案，针对附近居民关注的日照情况，专门进行了日照建模分析，并把分析报告报编研中心审核确认。积极配合街道做好附近居民对专科病房楼建设的投诉维稳解释工作，希望取得附近居民的支持，有利于项目的开工建设。

2.着力办理建设许可，加快推进专科病房楼建设进度。争分夺秒加快项目建设进度，与相关部门积极沟通，于上半年取得专科病房楼绿色建筑设计审查合格意见。顺利完成专科病房楼勘察图纸和人防图纸的审查工作。配合土地勘测定界工作，积极推进专科病房楼规划许可、土地划拨手续的办理。对专科病房楼规划条件内容进行调整对接，规划条件到期后重新办理，并取得南京市规划和自然资源局玄武分局的规划设计方案稳定函。完善初步设计文本及概算的调整，并上报市发改委评审中心审核，于4月21日召开专家评审会。数字报建核准图报规划审核确认，确保完善并具备申请建设工程规划许可证条件。目前正在组织落实EPC招标文件内容的讨论和标书的编制以及组织落实临时用电用水方案，为项目能顺利开工做好准备。

南京市职业病防治院

1.制定年度计划，加强目标管理。坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、服务临床、保障后勤”的原则，紧紧围绕医院总体发展构想，根据院领导下达的各项工作任务，制定年度工作计划，认真完成年度工作目标。

2.做好改造项目交付管理工作，保障医疗需求。总预算1475万的病房楼改造项目于2022年1月完成全部建设，并且通过了市住建委装饰办和消防的验收，2022年2月投入使用。

在交付过程中，整理归档图纸资料，做好改造项目交付管理工作。

南京市卫生监督所

1.加强内控建设，规范事务管理。结合单位实际尝试上线运行oa内控管理系统，通过不断完善改进内控管理模式和方法，规范后勤事务行为。

2.狠抓制度落实，保障平稳运行。认真落实《南京市卫生监督所采购管理规定》《南京市卫生监督节约能源资源管理制度》《南京市卫生监督所后勤保障预案》《南京市卫生监督所日常办公物资管理规定》等10余项后勤管理规章制度，使各项制度有效落实，保障后勤安全运行。